	


ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

«Комплексное развитие систем инженерно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Новотитаровское сельское поселение на 2025-2027 годы» 3 квартал

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Источник

 финансирования
	Объем финанси-рования*,

всего

(тыс.руб) 
	2025
	Непосредственный

результат реализации мероприятия
	Участник подпрограммы

 (к примеру, муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель)

	1
	2
	3
	4
	5
	9
	10

	1
	Цель
	Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории поселения

	11.
	Задача
	Повышение надежности систем транспортной инфраструктуры; обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, снижение потребления энергетических ресурсов, снижение потерь при поставке ресурсов потребления

	
	Мероприятие №1
	краевой бюджет
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет**
	1 413,0
	1 413,0
	Мероприятия по организации теплоснабжения
	Администрация Новотитаровского сельского поселения

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	

	
	
	всего
	1 413,0
	1 413,0
	
	

	11.2.
	Мероприятие №2
	краевой бюджет
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет**
	1 799,3
	1 799,3
	Организация газоснабжения
	Администрация Новотитаровского сельского поселения

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	

	
	
	всего
	1 799,3
	1 799,3
	
	

	11.3.
	Мероприятие №3
	краевой бюджет
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет**
	17 858,9
	17 858,9
	Организация водоснабжения
	Администрация Новотитаровского сельского поселения

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	

	
	
	всего
	17 858,9
	17 858,9
	
	

	11.4.
	Мероприятие №4
	краевой бюджет
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет**
	7 085,8
	7 085,8
	Организация водоотведения
	Администрация Новотитаровского сельского поселения

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	

	
	
	всего
	7 085,8
	7 085,8
	
	

	
	Итого
	краевой бюджет
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет**
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	28 157,0
	28 157,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Примечание:

* - объем финансовых средств указывается с точностью до одного знака после запятой;

** -  при участии бюджетов сельских поселений название строки заменяется на «районный бюджет» и добавляется строка «бюджеты сельских поселений».  

Начальник отдела ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса                                                                 М.А. Шилка                                                     
ОТЧЕТ

о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы

«Комплексное развитие систем инженерно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Новотитаровское сельское поселение на 2025-2027 годы» 

3 квартал
(наименование муниципальной программы, срок действия,

Постановление № 1224 от 31.10.2024г., внесение изм.№84 от 07.02.2025г., внесение изм. №177 от 06.03.2025г., внесение изм.№297 от 03.04.2025г., внесение изм.№352 от 15.04.2025г., внесение изм.№522 от 29.05.2025г., внесение изм.№733 от 30.07.2025., внесение изм.№920 от 03.10.2025г.
реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

	Наименование 

мероприятия


	Участник муниципальной программы

(муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель)
	Объем финансирования*

на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.)
	Объем финансирования*

 на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.)
	Профинансировано*

в отчетном периоде 

(тыс.руб.)
	Освоено (израсходовано)* 

в отчетном периоде 

(тыс. руб.) 
	Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, 

не выполнено) **

	
	
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные источники
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные источники
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные источники
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Комплексное развитие систем инженерно-коммунальной инфраструктуры 
	Администрация Новотитаровского сельского поселения
	-
	-
	28 157,0
	-
	-
	-
	28 157,0
	-
	-
	22 893,7
	-
	-
	-
	22 893,7
	-
	Выполнено частично 

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие №1
	Администрация Новотитаровского сельского поселения
	-
	-
	1 413,00
	-
	-
	-
	1 413,0
	-
	-
	833,0
	-
	-
	-
	833,0
	-
	

	Мероприятие №2
Организация газоснабжения
	Администрация Новотитаровского сельского поселения
	 -
	 -
	1 799,3
	-
	-
	-
	1 799,3
	-
	-
	1 279,3
	-
	-
	-
	1 279,3
	 -


	Выполнено 

частично

	Мероприятия №3 Организация водоснабжения 
	Администрация Новотитаровского сельского поселения
	-
	-
	17 858,9
	-
	-
	-
	17 858,9
	-
	-
	15 435,1
	-
	-
	-
	15 435,1
	-


	Выполнено частично

	Мероприятие №4 Организация водоотведения
	Администрация Новотитаровского сельского поселения
	-
	-
	7 085,8
	-
	-
	-
	7 085,8
	-
	-
	5 346,3
	-
	-
	-
	5 346,3
	-
	Выполнено частично


Примечание: 

* -  объем финансовых средств указывается с точностью до одного знака после запятой;
** - обязательно указывается сумма экономии, полученной в результате конкурентных процедур;

*** -  при участии бюджетов сельских поселений название столбца заменяется на «районный бюджет» и добавляется столбец «бюджеты сельских поселений».

Начальник отдела ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса                                                                 М.А. Шилка                                                     
ОТЧЕТ

о выполнении целевых показателей муниципальной программы

«Комплексное развитие систем инженерно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Новотитаровское сельское поселение на 2025-2027 годы» 

3 квартал

 (наименование программы, срок действия, 
Постановление № 1224 от 31.10.2024г., внесение изм.№84 от 07.02.2025г., внесение изм. №177 от 06.03.2025г., внесение изм.№297 от 03.04.2025г., внесение изм.№352 от 15.04.2025г., внесение изм.№522 от 29.05.2025г. внесение изм.№733 от 30.07.2025., внесение изм.№920 от 03.10.2025г.

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

	Наименование показателя
	Единица

измерения
	Предусмотренное программой значение показателя на текущий год
	Фактическое значение показателя на отчетную дату
	Процент выполнения показателя, %

5 = (4: 3 * 100)
	Примечание*

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Комплексное развитие систем инженерно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Новотитаровского сельского поселения»

	Цель: Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов, улучшение экологической ситуации на территории Новотитаровского сельского поселения

	Основное мероприятие№2 «Организация газоснабжения» 

	Цель: Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Новотитаровского сельского поселения 

	Задача: Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения 

	Целевой показатель увеличение количества газифицированных домовладений
	шт
	27
	20
	74
	Техническая эксплуатация газораспределительной сети (существующие и вновь вводимые)

	Основное мероприятие №3 «Организация водоснабжения»

	Цель: Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Новотитаровского сельского поселения 

	Задача: Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения

	Целевой показатель ремонт аварийных и строительство новых водопроводов
	км
	12
	9
	75
	Содержание и ремонт объектов водоснабжения

	Основное мероприятие№4 «Организация водоотведения»

	Цель: 

	Задача: 

	Целевой показатель замена аварийных водопроводов 
	м
	1200
	800
	66
	Замена аварийных водопроводов


Примечание: 

* - в таблице кратко указываются причины невыполнения целевых показателей. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным муниципальной программой, отражается в докладе о ходе реализации муниципальной программы с указанием причин невыполнения принятых обязательств.

Начальник отдела ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса                                                                 М.А. Шилка                                                     
