ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

«Комплексное развитие систем благоустройства и энергосбережения на территории муниципального образования Новотитаровское сельское поселение на 2025-2027 годы»

2 квартал
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Объем финанси-рования*,

всего

(тыс.руб) 
	2025
	Непосредственный

результат реализации мероприятия
	Участник подпрограммы

 (к примеру, муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель)

	1
	2
	3
	4
	5
	9
	10

	1
	Цель
	Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов, улучшение экологической ситуации на территории Новотитаровского сельского поселения

	11.
	Задача
	Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения; снижение потребления энергетических ресурсов; улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

	11.1.
	Мероприятие № 1


	всего
	26 008,1
	26 008,1
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	 
	
	
	

	
	
	местный бюджет**
	26 008,1
	26 008,1
	Мероприятия по благоустройству
	Администрация Новотитаровского сельского поселения

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	

	11.2.
	Мероприятие № 2


	всего
	15 400,0
	15 400,0
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет**
	15 400,0
	15 400,0
	Мероприятия по энергосбережению
	Администрация Новотитаровского сельского поселения

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	

	11.3
	Мероприятие № 3

	всего
	10 286,1
	10 286,1
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет**
	
	
	Реализация проекта местных инициатив
	Администрация Новотитаровского сельского поселения

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	

	
	Итого
	всего
	51 694,2
	51 694,2
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет**
	51 694,2
	51 694,2
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	


Примечание:
* - объем финансовых средств указывается с точностью до одного знака после запятой;

** -  при участии бюджетов сельских поселений название строки заменяется на «районный бюджет» и добавляется строка «бюджеты сельских поселений».  
Начальник отдела ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса                                                                 М.А. Шилка                                                     

ОТЧЕТ

о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы

«Комплексное развитие систем благоустройства и энергосбережения на территории муниципального образования Новотитаровское сельское поселение на 2025-2027 годы»

2 квартал
(наименование муниципальной программы, срок действия)  

Постановление № 1226 от 31.10.2024г., внесение изм. №40 от 21.01.2025г., внесение изм.№86 от 07.02.2025г., внесение изм.№176 от 06.03.2025г., внесение изм.№296 от 03.004.2025г,, внесение изм.№446 от 13.05.2025г, внесение изм.№592 от 17.06.2025г.
реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

	Наименование 

мероприятия


	Участник муниципальной программы

(муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель)
	Объем финансирования*

на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.)
	Объем финансирования*

 на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.)
	Профинансировано*

в отчетном периоде 

(тыс.руб.)
	Освоено (израсходовано)* 

в отчетном периоде 

(тыс. руб.) 
	Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, 

не выполнено) **

	
	
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные источники
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные источники
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные источники
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Основное мероприятие 


	Администрация Новотитаровского сельского поселения
	
	
	51 694,2
	
	
	
	51 694,2
	
	
	26 987,8
	
	
	
	26 987,8
	
	Выполнено частично 

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие № 1

Благоустройство
	Администрация Новотитаровского сельского поселения
	
	
	26 008,1
	
	
	
	26 008,1
	
	
	18 536,4
	
	
	
	18 536,4
	
	Выполнено частично 

	Мероприятие № 2

энергосбережение
	Администрация Новотитаровского сельского поселения
	
	
	15 400,0
	
	
	
	15 400,0
	
	
	8 451,4
	
	
	
	8 451,4
	
	Выполнено частично

	Мероприятие №3
	Администрация Новотитаровского сельского поселения
	
	
	10 286,1
	
	
	
	10 286,1
	
	
	-
	
	
	
	-
	
	Выполнено частично


Примечание: 

* -  объем финансовых средств указывается с точностью до одного знака после запятой;
** - обязательно указывается сумма экономии, полученной в результате конкурентных процедур;

*** -  при участии бюджетов сельских поселений название столбца заменяется на «районный бюджет» и добавляется столбец «бюджеты сельских поселений».

Начальник отдела ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса                                                                 М.А. Шилка                                                   
ОТЧЕТ

о выполнении целевых показателей муниципальной программы

«Комплексное развитие систем благоустройства и энергосбережения на территории муниципального образования Новотитаровское сельское поселение на 2025-2027 годы»
2 квартал
 (наименование программы, срок действия)
Постановление № 1226 от 31.10.2024г., внесение изм. №40 от 21.01.2025г., внесение изм.№86 от 07.02.2025г., внесение изм.№176 от 06.03.2025г. ., внесение изм.№296 от 03.004.2025г,, внесение изм.№446 от 13.05.2025г, внесение изм.№592 от 17.06.2025г.
реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

	Наименование показателя
	Единица

измерения
	Предусмотренное программой значение показателя на текущий год
	Фактическое значение показателя на отчетную дату
	Процент выполнения показателя, %

5 = (4 : 3 * 100)
	Примечание*

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Комплексное развитие систем благоустройства и энергосбережения на территории муниципального образования Новотитаровского сельского поселения

	Цель: Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов, улучшение экологической ситуации на территории Новотитаровского сельского поселения

	Задача: Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения; снижение потребления энергетических ресурсов; улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

	Целевой показатель: объем ликвидированных несанкционированных свалок 
	%
	100
	30
	30
	Очистка территории, ликвидация свалок  

	Целевой показатель: количество высаженных деревьев или кустарников
	шт
	40
	15
	37,5
	Освоение денежных средств запланировано во втором полугодии 2024 года

	Целевой показатель: протяженность построенных или отремонтированных тротуаров
	км
	2
	0,6
	30
	Освоение денежных средств запланировано во втором полугодии 2024 года

	Целевой показатель: объем ликвидированных подтоплений 
	%
	100
	50
	50
	Осушение земель

	Целевой показатель: увеличение протяженности освещенных дорог
	км
	1,5
	0,7
	46,7
	Оплата за электроэнергию, обслуживание уличного освещения, расширение сетей уличного освещения  

	Основные мероприятия 

	Основное мероприятие №1 «Благоустройство»

	Цель: Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов, улучшение экологической ситуации на территории Новотитаровского сельского поселения 

	Задачи: Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения; снижение потребления энергетических ресурсов; улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 

	Целевой показатель: объем ликвидированных несанкционированных свалок
	%
	100
	30
	30
	Очистка территории, ликвидация свалок  

	Целевой показатель: количество высаженных деревьев или кустарников
	шт
	40
	15
	37,5
	Освоение денежных средств запланировано вовтором полугодии 2024 года

	Целевой показатель: протяженность построенных или отремонтированных тротуаров
	км
	2
	0,6
	30
	Освоение денежных средств запланировано во втором полугодии 2024 года

	Целевой показатель: объем ликвидированных подтоплений
	%
	100
	50
	50
	Осушение земель

	Основное мероприятие №2 «Уличное освещение»17

	Цель: Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов, улучшение экологической ситуации на территории Новотитаровского сельского поселения  

	Задачи: Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения; снижение потребления энергетических ресурсов; улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 

	Целевой показатель: увеличение протяженности освещенных дорог
	км
	1,5
	0,7
	46,7
	Оплата за электроэнергию, обслуживание уличного освещения, расширение сетей уличного освещения  


Примечание: 

* - в таблице кратко указываются причины невыполнения целевых показателей. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным муниципальной программой, отражается в докладе о ходе реализации муниципальной программы с указанием причин невыполнения принятых обязательств.

Начальник отдела ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса                                                                 М.А. Шилка                                                     

